Phần 1 – Hai phương án tổ chức Sprint Retrospective

| Bước | Phương án A: Start–Stop–Continue | Phương án B: 4Ls |
| --- | --- | --- |
| 1. Set the Stage (5 phút) | Nêu mục tiêu, thống nhất nguyên tắc tôn trọng, không đổ lỗi. | Nêu mục tiêu, tạo môi trường an toàn để chia sẻ trải nghiệm. |
| 2. Gather Data (10 phút) | Mỗi người viết ẩn danh các hành vi cần bắt đầu, dừng và tiếp tục. | Mỗi người viết ẩn danh điều thích, học được, thiếu hụt và mong muốn. |
| 3. Generate Insights (15 phút) | Gom thẻ thành Theme, tìm nguyên nhân và xác định điều cần cải thiện. | Gom thẻ thành Theme, thảo luận nguyên nhân và bài học rút ra. |
| 4. Decide What to Do (20 phút) | Ưu tiên vấn đề, thống nhất tối đa 2 Improvement cụ thể. | Chọn bài học quan trọng, chuyển thành tối đa 2 Improvement. |
| 5. Close the Retrospective (10 phút) | Chốt người theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng; lấy phản hồi buổi họp. | Chốt người theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng; lấy phản hồi buổi họp. |

Phần 2 – So sánh hai kỹ thuật

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Tập trung vào hành vi cần thay đổi; dễ bỏ sót trải nghiệm sâu. | Khai thác cả trải nghiệm, bài học và điều còn thiếu. | Thành viên mới không hiểu từ “nghiêm trọng” nhưng không dám hỏi; 2 người muốn chia sẻ trải nghiệm và điều học được. |
| Chuyển thành hành động | Rất thuận lợi vì trực tiếp xác định việc bắt đầu, dừng và tiếp tục. | Cần thêm bước chuyển bài học thành hành động cụ thể. | 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động; Improvement cũ chưa được kiểm tra. |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Nhanh, dễ tổ chức trong 60 phút nhưng có thể khiến người ít nói ngại nêu vấn đề. | Cần điều phối thảo luận kỹ hơn nhưng giúp người mới chia sẻ bài học. | Nhóm có 7 người; 2/7 người chấm mức an toàn là 1 hoặc 2; điểm an toàn trung bình 2,8/5. |

Phần 3 – Chọn phương án và làm thử

1. Lựa chọn: Phương án B – 4Ls

4Ls phù hợp hơn vì nhóm cần tìm nguyên nhân, rút ra bài học và tạo môi trường để thành viên mới chia sẻ khi mức độ an toàn chỉ đạt 2,8/5. Đổi lại, 4Ls cần kiểm soát thời gian chặt chẽ hơn và dành bước riêng để chuyển bài học thành hành động. Để hạn chế rủi ro, nhóm viết thẻ ẩn danh trước khi thảo luận và chỉ chọn một Improvement có thể kiểm tra được.

2. Ba thẻ mẫu

| Mã | Nội dung thẻ | Nhóm 4Ls |
| --- | --- | --- |
| T1 | Kiểm thử tích hợp chỉ bắt đầu vào Ngày 8 dù môi trường thử nghiệm đã được cấp từ Ngày 4. | Lacked (Thiếu) |
| T2 | Quy tắc chuyển người thay đổi nhưng chỉ được gửi qua tin nhắn riêng. | Lacked (Thiếu) |
| T3 | Pairing giúp tái hiện và sửa một lỗi trong 45 phút. | Liked (Thích) |

3. Theme và Insight

- Theme: Phối hợp và chia sẻ thông tin chưa kịp thời.

- Insight: Nhóm cần thống nhất quy tắc chuyển người tại một nơi dùng chung và đưa kiểm thử tích hợp vào sớm hơn để phát hiện lỗi trước khi kết thúc Sprint.

4. Improvement

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thống nhất quy tắc chuyển người trên tài liệu dùng chung và bắt đầu kiểm thử tích hợp ngay khi môi trường sẵn sàng. | Developers phối hợp với CSKH; một Developer được nhóm thống nhất làm người theo dõi. | Kiểm tra giữa Sprint tiếp theo và tại Sprint Retrospective kế tiếp. | Tài liệu quy tắc được cập nhật; có thời điểm bắt đầu kiểm thử tích hợp và kết quả kiểm thử được ghi nhận. |

5. Xử lý phản hồi sản phẩm O-05

Chuyển phản hồi về nút báo câu trả lời sai và các ca khiếu nại bị chuyển muộn cho Product Owner xem xét, ưu tiên và cập nhật Product Backlog. Không gộp phản hồi sản phẩm vào Improvement về cách làm việc của Scrum Team.